1차 프로젝트 계획서

2025년 10월 30일

과정명 : KPMG Future Academy 7기

| 팀명 | 2YMC |
| --- | --- |
| 팀 구성원 | 팀장 : 김민석 팀원 : 김예림, 정예찬 |
| 프로젝트 주제 | 보험 업무 서류 분류 및 검증 업무 자동화 |
| 핵심 타겟 | 핵심 타겟 : 보험사 및 사무 담당자 |
| 프로젝트 목적 (동기) | - 문제점: 수작업으로 진행되는 보험 처리로 인해 불필요하게 소요되는 시간 - 솔루션: - AI OCR을 통한 보험 서류 분류 자동화 - LLM을 통한 서류 검증 시간 단축 - 과정: - DB 구조화 - Upstage 기술 도입, 서류 분류 저장 - RAG, LLM 접목, 서류 탐색과 확인 - Streamlit 사용, 웹 구현 - 마무리 작업 - 기대효과: 보험 가입 및 보험금 수령 시간 단축, 불필요한 반복 작업 간소화 |
| 프로젝트 수행 방향 (개발일정 및 역할분담) | - 사전 작업 10/30 주제선정 및 계획서 초안 작성 10/31 자료 리서치 및 프로세스 분석 -기술 도입 및 웹 구현 11/3 리서치 자료 구조화 및 정의 11/4~5 기술 설계, 모델 구축 및 테스트 - 마무리 11/5 ppt 모델 최종 점검, 보고서 초안 작성 11/6 ppt 보고서 작성 및 1차 프로젝트 발표 |
|  | 기획 : 정예찬 자료 탐색 : 김예림, 김민석, 정예찬 모델 구현 : 김예림, 김민석, 정예찬 계획서 및 보고서 작성 : 김예림, 김민석 PPT 작성 : 정예찬 |
| 프로젝트 수행 도구 | - 개발환경 : Python3.12 - 웹 UI : Streamlit - DB 관리 : MySQL - 문서 파싱 엔진 : Upstage - RAG : Elasticsearch, Chroma |

| 필수 기능 (주요 구현 기능) | 1. 서류 자료 분류(Upstage Document AI 사용) 2. 서류 검색(Upstage 혹은 Elasticsearch 사용) 3. 검증 절차(gpt-4o, open ai와 같은 LLM 사용) |
| --- | --- |
| 포함 기술 (프로젝트 수행 도구 부분을 더 세부적으로 작성) | - Upstage(OCR, Document Parse) - RAG(Upstage, Elasticsearch) - LLM(gpt, open ai) |